自贡市第三人民医院

门急诊及业务大楼搬迁服务需求

- 一、项目概况

- 医院现有门急诊楼共三层（部分区域四层），面积约3500平方米，主要为门诊、急诊和部分医技科室业务用房。本次搬迁为现有门急诊整体搬迁至新建门急诊及业务大楼1-6层，包括医疗设备、药品、电脑、打印机、诊断床、桌、椅、柜、布类、纸质资料等各类物资。

- 二、服务内容

- 1.搬迁时间：预计在2023年12月底。具体的搬迁时间、搬迁顺序按医院后勤保障部的正式通知为准。

- 2.搬迁位置：从医院现有门急诊楼搬迁至新建的门急诊及业务大楼，搬迁距离约30-50米。医院不单独组织搬迁路线和搬迁距离等事项的现场踏勘，服务商可自行查看现场。

- 3.搬迁时长：为确保医院正常业务的平稳过渡开展，一般情况下需要在1-2天内全部搬迁完毕。对于检验科、输血科、超声科等具有设备搬迁和安装同步进行特殊要求的，按照医院后勤保障部和使用科室提供的具体要求完成搬迁。

- 三、服务要求

- 1.服务商需具备服务内容相应的资质、人员、车辆、专业设备和服务能力；

- 2.搬迁前提前进入新址进行场地保护，熟悉搬迁地址、房间位置；提供纸箱标签，协助甲方工作人员进行装箱编号。

3.在搬迁设备和物品时，务必注意保护好新楼的墙面瓷砖、墙角、柱角及电梯轿箱、门等，严防撞损。搬迁过程中注意轻拿轻放，不损坏、遗失物品、资料等，凡损坏物品由服务商照价赔偿。

4.搬迁时应将物品及时送到对应的房间和位置，不得放错。

5.搬迁过程中所需搬运车辆、吊车、叉车等搬迁工具，均由服务商提供。

6.若搬迁的仪器设备体积较大，需要砸墙搬运时，砸墙的工具和人力等均由服务商提供。

7.若搬迁的办公家具、电器等（专科医疗设备除外），需要拆解、组装的，由服务商安排专人进行拆解和组装。

8.搬迁过程中要全面考虑，禁止高声喧哗，尽量减小对正常医疗工作的影响，确保医疗安全。

9.搬迁完毕后，双方现场负责人共同进行清点、核实。搬运完毕后，服务商负责清理搬运过程中产生的垃圾，拆掉现场保护材料。

四、报价要求

按预估搬迁车数分项报价（详见附表），费用包含人工费、车辆运输费、材料费、拆卸费、安装调试费、检验费、税费、管理费等一切费用。其中车辆运输费需要填报车型和每车包干价（每车按装满为准）。

五、其他说明

本服务需求报价仅作为市场调查使用，不作为确定服务商的依据。

后勤保障部

2023年9月1日

- 附表：              搬迁服务费分项报价表

| - 项目 | - 数量 | - 单价 | - 合价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.人工费 |  |  |  |  |
| - 2.车辆运输费 |  |  |  |  |
| - 其中：5.2米货车 |  |  |  |  |
| - 4.8米货车 |  |  |  |  |
| - 3.8米货车 |  |  |  |  |
| - .....（可自行添加其他车型） |  |  |  |  |
| - 3.材料费 |  |  |  |  |
| - 4.拆卸费 |  |  |  |  |
| - 5.安装调试费 |  |  |  |  |
| - 6.检验费 |  |  |  |  |
| - 7.税费 |  |  |  |  |
| - 8.管理费 |  |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |